附件2：

三河市大力推进农村能源清洁开发利用工程的

实 施 方 案

2014年以来，省委、省政府高度重视农村秸秆能源化利用和清洁能源替代工作，根据省委、省政府和《廊坊市大力推进农村能源清洁开发利用工程的实施方案》相关安排部署，结合“十有民生”惠民工程和农村面貌改造提升工作，市委、市政府决定在我市实施农村能源清洁开发利用工程。结合我市实际，特制订本方案。

一、指导思想

以丰宁、固安有关现场会议精神为指导，以改善空气质量、提升我市农村面貌为目标，坚持政府引导、市场运作、扎实开展农村清洁能源开发利用工程，逐步实现农村能源利用清洁化，促进农村经济社会可持续发展。

二、目标任务

2015年，结合市委打造“西优、中强、东绿、南美”空间格局的战略部署，我市农村能源清洁开发利用工程以推广清洁燃烧炉具和煤改天然气取暖两种方式为主，结合农村面貌改造提升和新民居建设具体情况，适当安排碳纤维低温供暖和太阳能采暖试点工程的建设。

1.我市铁路以北地区，除了在齐心庄镇和部分村街天然气管网覆盖不到的村街推广清洁燃烧炉具以外，争取在天然气管网覆盖的村街全部实现煤改天然气取暖，全力助推“西优、中强、东绿”格局的构建。

2.我市铁路以南地区，由于没有天然气换气站和天然气管网，主要以推广清洁燃烧炉具为主。同时，在养殖场和小麦种植面积较大的杨庄镇、皇庄镇、新集镇建设以牲畜粪便或农作物秸秆为原料的大型沼气工程，向附近村街推广沼气用作炊事能源，减少农户在做饭时的用煤量。最终达到铁路以南村街农户做饭用沼气（也可用沼气取暖），采暖用清洁燃烧炉具的农村新面貌，为打造以精品农业、现代农业为内容的“南美”格局奠定坚实的基础。

根据国家发改委、农业部相关文件精神，河北省委、省政府计划在三年内实现全省农村全部推广使用清洁能源。按照廊办字〔2015〕9号文件的相关要求，到2015年底，我市累计推广农村清洁能源3万户：清洁燃烧炉具推广工作对我市属新科目，各乡镇和农业局等相关部门要充分借鉴固安等其他市县在推广过程中的经验，做好推广工作；煤改天然气取暖的推广工作去年已经在城中村开始实施，由于推广过程中出现的问题较多，2015年各乡镇和各相关部门需加强推广工作力度，全力破解推广过程中出现的瓶颈，力争完成全市农村清洁能源开发利用工程的推广任务。

三、政策支持

1.清洁燃烧炉具每户补贴1300元，其中省级700元，市级600元，不足部分由农户自筹。根据其他市县2014年清洁燃烧炉具的推广经验，为了防止出现项目农户不使用清洁燃烧炉具甚至将发到手的炉具卖掉的现象，我市在推广过程中将项目农户的旧炉具统一拆卸并安装新炉具。安装费（含配件）每户约300元。市财政每户补贴150元，其余农户自筹。

2.煤改天然气取暖每户补贴8700元，其中省级2700元，按照2014年建设局在城中村推广煤改天然气取暖的补贴标准，本级配套6000元，剩余部分由农户自筹。

3.根据我市养殖场规模和农作物种植的分布情况，充分发挥政府主导作用，加大支持力度，利用好现行政策，争取国家项目，吸收民营资本投入，在南部（杨庄镇、皇庄镇、新集镇等乡镇）建设适当规模的大型牲畜粪便沼气工程或者秸秆沼气工程，供应农户做饭或取暖使用，还可以用于沼气发电。

4.根据农村面貌改造提升和新民居建设的具体情况，结合农民的认识水平和经济承受能力，选择合适的村街采用新型碳纤维低温供暖技术或太阳能多能互补采暖技术进行取暖方式改造。为了在我市顺利推广以上两种高科技含量的推广模式，除按省补贴标准兑现补贴外（碳纤维供暖省级补贴2700元，县级配套1300元，太阳能采暖省级补贴1.4万元，县级配套3000元），政府按照煤改天然气取暖配套标准，每户配套补贴标准提高到6000元。

5.农村能源清洁开发利用工程推广工作时间紧，任务重。要严格按照项目的管理要求进行实施、验收和建立档案，市政府拨付专项推广工作经费，以保证项目按时按质按量完成。

四、保障措施

1.加强组织领导。按照廊坊市政府的相关要求，我市成立三河市农村能源清洁开发利用工程领导小组，组长由市委副书记孟建政同志担任，副组长由市政府主管副市长李铁生同志担任，成员由各有关部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在农业局，由局长李保东同志任办公室主任，确保抓好农村能源清洁开发利用工程的实施工作。

2.明确各方责任。各乡镇党委、政府作为实施农村能源清洁开发利用工程的主体责任部门，党委政府一把手亲自抓，并成立专门组织，明确相关人员，和市相关部门一起共同做好项目推广工作。市委农工部、市提升办负责全市农村清洁能源开发利用工程的总体部署和实施中的综合协调工作，并对各乡镇政府的工作进展情况进行督促、检查和年终考核。市农业局领导小组办公室严把质量关，搞好技术服务，组织好项目验收和资金拨付工作。市委宣传部负责组织相关媒体，加大宣传力度，做好宣传报道。市发改局负责抓好劣质煤入口清理，抓好洁净煤生产配送以及优质低硫散煤的保障供应工作。市环保局负责抓好设施设备的环境效益监测、分析和效果评估。市财政局负责落实补贴资金，并监督资金的使用。市城乡建设局负责外环以内城中村的煤改天然气工作，项目完成并验收合格后，与农业局一起把项目补贴资金拨付到位。同时抓好煤改电等新型冬季供暖模式的推广应用以及农村平房建筑节能的技术改造工作。市公安局协助相关部门研究制定限制劣质燃煤进入措施，并协助进行煤炭运输中的质量检查。市质监局负责抓好燃煤质量标准、环保炉具的技术质量标准的制修定和质量监督检验工作。市工商局负责抓好煤炭销售点的登记注册和市场监管工作。市国土资源局负责优先为新能源企业建厂解决建设用地。

3.落实资金补贴。市政府在省级项目补贴资金到位后，将本级配套资金一起拨付到专项账户。项目建设完成并验收合格后，由农业局、财政局和相关部门一起按项目资金管理办法将项目资金拨付给实施企业，实施企业对改造农户只收取差价款，确保项目按时按质按量完成。

4.严格把关质量。在推广洁净燃烧炉具时实行“三不准”：即未列入2015年省中标名录的炉具不准进入、热效率达不到75%以上的炉具不准进入、2014年其他地区推广中问题反应多的炉具不准进入。管住劣质煤，畅通优质煤，斩断劣质煤供应链条。

5.强化宣传引导。充分发挥电视、网络、广播、报纸等媒体的作用，宣传大气污染的危害性、开展农村能源清洁开发利用工程的意义，提高广大农户对清洁、高效、环保能源技术和产品的认识，引导农户支持并主动参与到农村能源清洁开发利用工程中来。

附件: 2015年三河市农村能源清洁开发利用工程清洁燃烧炉具推广各乡镇任务数

附件

2015年三河市农村能源清洁开发利用工程

清洁燃烧炉具推广各乡镇任务数

| 序号 | 乡镇名称 | 任务数（户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐心庄镇 | 3000 |  |
| 2 | 杨庄镇 | 3000 |  |
| 3 | 皇庄镇 | 3000 |  |
| 4 | 新集镇 | 3000 |  |
| 5 | 高楼镇 | 1500 |  |
| 6 | 李旗庄镇 | 1500 |  |
| 7 | 黄土庄镇 | 1500 |  |
| 8 | 段甲岭镇 | 1500 |  |
| 9 | 燕郊镇 | 1000 |  |
| 10 | 泃阳镇 | 1000 |  |
| 合 计 |  | 20000 |  |

煤改天然气取暖推广工作以我市城中村和2015年农村面貌改造提升行动中美丽乡村建设集中连片村街为基础向周围辐射。